УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

80 сесія 8 скликання

25 вересня 2025 року                            м. Погребище                                    № 883

| Про внесення та затвердження змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 вересня 2025 року № 398 «Про проєкт рішення міської ради «Про внесення та затвердження змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»», висновки і рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою фінансування заходів щодо проведення поточного ремонту доріг комунальної власності громади Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», а саме:

1.1. В розділі 1 «Паспорт Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» (далі - Програма):

- в підпункті 11.1 «кошти місцевого бюджету, тис. грн» число «194000,0» замінити числом «198000,0»; в підпункті 11.2 «кошти державного бюджету, тис. грн» число «25000,0» замінити числом «21000,0» та викласти розділ в новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. В додатку 1 до розділу 5 «Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми»:

- в підколонці «2025» колонки «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» пункту 1 «Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування)» число «10000,0» замінити числом «6000,0»;

- в підколонці «2025» колонки «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» пункту 2 «Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання  доріг комунальної власності» число «20000,0» замінити числом «23000,0»

- в підколонці «2025» колонки «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» пункту 3 «Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування)» число «10000,0» замінити числом «11000,0», згідно з додатком 2;

1.3. В розділі 6 «Ресурсне забезпечення цільової Програми»:

- в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» в графі «Державний бюджет» число «25000,0» замінити числом «21000,0»;

- в колонці «у тому числі за роками, тис. грн» «2025 рік» в графі «Державний бюджет» число «10000,0» замінити числом «6000,0»;

- в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» в графі «Місцевий бюджет» число ««194000,0» замінити числом «198000,0»;

- в колонці «у тому числі за роками, тис. грн» «2025 рік» в графі «Місцевий бюджет» число «40000,0» замінити числом «44000,0»;

- Розділ  6 «Ресурсне забезпечення цільової Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

1.4. В додатку 2 до розділу 8 «Очікувані результати та ефективність Програми»:

- в колонці «2025» пункту 1 «Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування)» число «14000,0» замінити числом «10000,0»;

- в колонці «Усього» пункту 1 «Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування)» число «70000,0» замінити числом «66000,0»;

- в колонці «2025» пункту 2 «Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання  доріг комунальної власності» число «20000,0» замінити числом «24000,0»;

- в колонці «Усього» пункту 2 «Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання  доріг комунальної власності» число «109000,0» замінити числом «113000,0», згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова                                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення 80 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

25 вересня 2025 року № 883

ПАСПОРТ

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Погребищенського міського голови від 16 листопада 2023 року № 99 «Про підготовку проєкту міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми |  |
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 6. | Учасники Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 7. | Мета Програми | Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 9. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |
| 11. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн | 219000,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | кошти місцевого бюджету, тис. грн | 198000,0 |
| 11.2 | кошти державного бюджету, тис. грн | 21000,0 |
| 11.3 | кошти обласного бюджету, тис. грн | 0 |
| 11.4 | кошти інших джерел фінансування, тис. грн | 0 |
| 12. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади, державний бюджет. |

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

міської ради                                                                                  Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення 80 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

25 вересня 2025 року № 883

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | 2028р. |  |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування). | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади, Державний бюджет | 3000,0 1000,0 | 5000,0 6000,0 | 8000,0 - | 5000,0 - | 4000,0 - | Покраще-ння доріг та вулиць в населених пунктах, улаштува-ння сучасного дорожнього покриття та тротуарів. |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності громади, в тому числі методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства, доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, нанесення дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади. | 7000,0 | 23000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 | Поліпше-ння транспортноексплуата-ційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового госпо-дарства громади, покращення умов перебува-ння пасажирів під час очікування автотранспорту. |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП «Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади (співфінан-сування). Державний бюджет. | 7000,0 8000,0 | 11000,0 - | 12000,0 - | 12000,0 - | 12000,0 - | Покращення транспортноексплуата-ційного стану доріг загального користу-вання місцевого значення, поліпшення транспортного сполуче-ння між населеними пунктами громади. |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади (співфі- нансу-вання) Державний бюджет. | 800,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | Покраще-ння транспортно-експлуата-ційного стану автомо-більних доріг загального користу-вання місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покра-щення доріг та вулиць кому-нальної власності. |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. | Державний бюджет. | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Покра-щення доріг, улашту-вання сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов до-рожнього руху. |
| 6 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади. | 200,0 | - | - | - | - | Виго- товлення ПКД |

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

міської ради                                                                                                                                                          Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток 3

до рішення 80 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

25 вересня 2025 року № 883

Ресурсне забезпечення цільової Програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн | У тому числі за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2028 рік |
| Державний бюджет | 21000,0 | 12000,0 | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Районний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Місцевий бюджет | 198000,0 | 18000,0 | 44000,0 | 46000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього | 219000,0 | 30000,0 | 50000,0 | 47000,0 | 46000,0 | 46000,0 |  |

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

міської ради                                                                                                                                                 Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток 4

до рішення 80 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

25 вересня 2025 року № 883

Очікувані результати та ефективність Програми

| Найменування завдання | Найменування Показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | тис. грн | 66000,0 | 6000,0 | 10000,0 | 19000,0 | 16000,0 | 15000,0 |
|  |  | М2 | 89299,0 | 7500,0 | 12195,0 | 22619,0 | 18605,0 | 17045,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,800 | 0,820 | 0,840 | 0,860 | 0,880 |
|  | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності громади, в тому числі методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства, доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, нанесення дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | тис. грн | 113000,0 | 18000,0 | 24000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |
|  |  | М2 | 125609,0 | 21176,0 | 27586,0 | 24444,0 | 26087,0 | 26316,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,850 | 0,870 | 0,900 | 0,920 | 0,950 |
|  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн | 35000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | М2 | 49306,6 | 7462,7 | 2173,9 | 6944,4 | 6666,7 | 6493,5 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 670,0 | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 770,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн | 4800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | км | 5212,5 | 909,0 | 1111,1 | 1086,9 | 1063,8 | 1041,7 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,880 | 0,900 | 0,940 | 0,980 | 1000,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | тис. грн | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  | од. | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Виготовлення ПКД. | % | 100 | - | - | - | - | - |

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

міської ради                                                                                                                                                          Юлія КОВАЛЕНКО