ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 жовтня 2025 року                       Погребище                           №  454

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Програми

енергозбереження, енергоефективності

та раціонального використання

паливно-енергетичних ресурсів у

Погребищенській міській територіальній

громаді на 2022-2025 роки за 2024 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки за 2024 рік», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки за 2024 рік» на розгляд Погребищенської  міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Міський голова                                                    Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

09 жовтня 2025 року № 454

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки за 2024 рік»

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з  питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 вересня 2022 року № 359 «Про затвердження Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Завідувач сектору містобудування

та архітектури управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                            Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

__________2025 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Програма енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки

найменування програми

08 вересня 2022 року № 359

дата і номер рішення виконавчого комітету про затвердження програми

Відділ освіти Погребищенської міської ради

Комунальний заклад «Погребищенський ліцей № 1 Погребищенської міської ради Вінницького району

Вінницької області

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ освіти Погребищенської міської ради

Комунальний заклад «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

Комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради

Комунальне підприємство «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
|  |  |  |  | 2024 рік |
| 1. | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Заходи не проводилися |
| 2. | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Заходи не проводилися |
| 3. | Встановлення комплектів сонячних панелей на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення комплектів сонячних панелей на обєктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | КП «Погребищеводоканал» придбало обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині по вул. Садова у м. Погребище на суму 98 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» замовило виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «Біотал» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки, 1-А Вінницького району Вінницької області на суму 17,9 тис. грн. |
| 4. | Придбання та встановлення вікон в житловому будинку (соціальне житло) по вул. Будівельників, 6 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання та встановлення вікон в житловому будинку (соціальне житло) по вул. Будівельників, 6 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області | Придбано та встановлено вікна на суму 17,9 тис. грн. |
| 5. | Придбання вікон для приміщення пансіону КЗ «Погребищенсь-кий ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання вікон для приміщення пансіону КЗ «Погребищенсь-кий ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Придбано вікон на суму 327,3 тис. грн |
| 6. | Придбання матеріалів та виконання робіт по утепленню будівлі КЗ "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенсь-кої міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання матеріалів та виконання робіт по утепленню будівлі КЗ "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенсь-кої міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Придбано будівельних матеріалів на суму 328,000 тис. грн |

- Аналітичний описовий звіт

Програма  енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки затверджена рішенням виконавчого комітету  Погребищенської міської ради 8 скликання від 08 вересня 2022 року №359.

Ресурс Програми на 2024 рік становив 4550 тис. грн.

В 2024 році КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області здійснив придбання вікон для приміщення пансіону за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області на загальну суму 327,3 тис. грн.

Відділ освіти Погребищенської міської ради здійснив придбання матеріалів  та виконання робіт по утепленню будівлі КЗ "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області на суму 328 тис. грн.

Управлінням ЖКГ Погребищенської міської ради придбано вікна для соціального житла по вул. Будівельників в м. Погребище суму 17,9 тис. грн.

Комунальним підприємством «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради  придбано обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині по вул. Садова у м. Погребище на суму 98 тис.грн.

Комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради замовило виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «Біотал» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки, 1-А Вінницького району Вінницької області на суму 17,9 тис. грн.

Уповноважені особи головних розпорядників коштів

Начальник Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Уповноважені особи відповідальних виконавців програми

Начальник Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Керівники фінансових служб

Головний бухгалтер Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                 Поліщук С.В.