УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

______________2026 року           м.   Погребище                         № _________

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Комплексної

міської цільової Програми

підтримки індивідуального

житлового будівництва

«Власний дім» в Погребищенській

міській територіальній громаді

на 2023-2028 роки в 2025 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки в 2025 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови Тригуба О. С.

Міський голова                                                             Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

_________2026 року №  _____

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки в 2025 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки» в 2025 році, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Начальник управління з питань

житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури –

головний архітектор

Погребищенської міської ради                                 Володимир КОРІНЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Комплексна міська цільова Програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва «Власний дім» в Погребищенській

міській територіальній громаді на 2023-2028 роки

найменування програми

22 вересня 2023 року № 911

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

Комунальна організація «Обласний фонд сприяння

інвестиціям та будівництву»

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми:

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Фінансово-бюджетна підтримка (спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки). | Поліпшення житлово-побутових умов населення. | Фінансово-бюджетна підтримка (спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки). | В 2025 році делеговано до обласного бюджету 350,0 тис. грн. Вищезазначені фінансові ресурси використані комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для фінансування кредитних договорів укладених з жителями Погребищенської міської територіальної громади на загальну суму 450,0 тис. грн. Дві сім’ї (внутрішньо переміщені особи) придбали житло. |
| 2 | Фінансово-бюджетна підтримка (будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж). | Поліпшення житлово-побутових умов населення. | Фінансово-бюджетна підтримка (будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж). | Проведено поточний ремонт частини будинку квартирного типу за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця П. Тичини, буд. 54 Б на загальну суму 197,1 тис. грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки. | тис. грн | Фінансова звітність. | 500,0 | 350,0 | 70 |  |
|  | - Кількість укладених договорів. | од. | Комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву». | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.2 Кількість сімей забезпечених житлом (поліпшення житлово-побутових умов). | од. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 2. | Будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж. | тис. грн | Фінансова звітність. | 3050,0 | 197,1 | 6,5 |  |
|  | 2.1 Кількість сімей забезпечених житлом (поліпшення житлово-побутових умов). | од. | Облікова звітність. | 14 | 1 | 7 |

3.Аналітичний описовий звіт

Комплексна міська цільова Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки (далі - Програма) розроблена з метою покращення соціально-побутових умов населення Погребищенської міської  територіальної громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становить 3550,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року виділено  547,1 тис. грн.

З бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки спрямовано 350,0 тис. грн.  Делеговані кошти використані комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для фінансування кредитних договорів укладених з жителями Погребищенської міської територіальної громади на загальну суму 450,0 тис. грн. Дві сім’ї (внутрішньо переміщені особи) придбали житло.

В 2025 році з бюджету Погребищенської міської територіальної громади управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено -  200,0 тис. грн., використано –  197,1 тис. грн. Ці кошторисні призначення використано на поточний ремонт частини будинку квартирного типу за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця П. Тичини, буд. 54 Б.

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор                                                                                                      Володимир КОРІНЕНКО

Погребищенської міської ради

Головний бухгалтер  управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                                                      Світлана ПОЛІЩУК