УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 березня 2026 року                 м. Погребище                                            № 120

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання Комплексної

міської цільової Програми

підтримки індивідуального

житлового будівництва

«Власний дім» в Погребищенській

міській територіальній громаді

на 2023-2028 роки в 2025 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки в 2025 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови Тригуба О. С.

Міський голова                                                             Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 березня 2026 року № 120

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки в 2025 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 вересня 2023 року № 911 «Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки» в 2025 році, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Начальник управління з питань

житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури –

головний архітектор

Погребищенської міської ради                                 Володимир КОРІНЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Комплексна міська цільова Програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва «Власний дім» в Погребищенській

міській територіальній громаді на 2023-2028 роки

найменування програми

22 вересня 2023 року № 911

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

Комунальна організація «Обласний фонд сприяння

інвестиціям та будівництву»

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми:

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Фінансово-бюджетна підтримка (спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки). | Поліпшення житлово-побутових умов населення. | Фінансово-бюджетна підтримка (спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки). | В 2025 році делеговано до обласного бюджету 350,0 тис. грн. Вищезазначені фінансові ресурси використані комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для фінансування кредитних договорів укладених з жителями Погребищенської міської територіальної громади на загальну суму 450,0 тис. грн. Дві сім’ї (внутрішньо переміщені особи) придбали житло. |
| 2 | Фінансово-бюджетна підтримка (будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж). | Поліпшення житлово-побутових умов населення. | Фінансово-бюджетна підтримка (будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж). | Проведено поточний ремонт частини будинку квартирного типу за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця П. Тичини, буд. 54 Б на загальну суму 197,1 тис. грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спрямування коштів бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки. | тис. грн | Фінансова звітність. | 500,0 | 350,0 | 70 |  |
|  | - Кількість укладених договорів. | од. | Комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву». | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.2 Кількість сімей забезпечених житлом (поліпшення житлово-побутових умов). | од. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 2. | Будівництво, добудова, реконструкція, поточний ремонт, придбання, житла, спорудження інженерних мереж. | тис. грн | Фінансова звітність. | 3050,0 | 197,1 | 6,5 |  |
|  | 2.1 Кількість сімей забезпечених житлом (поліпшення житлово-побутових умов). | од. | Облікова звітність. | 14 | 1 | 7 |

3.Аналітичний описовий звіт

Комплексна міська цільова Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» в Погребищенській міській територіальній громаді на 2023-2028 роки (далі - Програма) розроблена з метою покращення соціально-побутових умов населення Погребищенської міської  територіальної громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становить 3550,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року виділено  547,1 тис. грн.

З бюджету Погребищенської міської територіальної громади до обласного бюджету для співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2023-2028 роки спрямовано 350,0 тис. грн.  Делеговані кошти використані комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для фінансування кредитних договорів укладених з жителями Погребищенської міської територіальної громади на загальну суму 450,0 тис. грн. Дві сім’ї (внутрішньо переміщені особи) придбали житло.

В 2025 році з бюджету Погребищенської міської територіальної громади управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено -  200,0 тис. грн., використано –  197,1 тис. грн. Ці кошторисні призначення використано на поточний ремонт частини будинку квартирного типу за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця П. Тичини, буд. 54 Б.

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор                                                                                                      Володимир КОРІНЕНКО

Погребищенської міської ради

Головний бухгалтер  управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                                                      Світлана ПОЛІЩУК