УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 березня 2026 року                            м. Погребище                                     № 129

Про проєкт рішення міської ради

«Про внесення та затвердження змін

до міської цільової Програми розвитку

автомобільних доріг загального

користування місцевого значення

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2024-2028 роки»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, частиною другою статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки фінансового управління Погребищенської міської ради від 11 березня 2026 року № 02-19/58 та відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради від 11 березня 2026 року № 06-21/35  щодо доцільності внесення змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, з метою фінансування заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення, виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення та затвердження змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», що додається.

2.  Внести проєкт рішення міської ради «Про внесення та затвердження змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» на розгляд Погребищенської міської ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Міський голова                                                                      Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 березня 2026 року № 129

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про внесення та затвердження змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від ___№ ___, висновки і рекомендації  постійних комісій  Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та  з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою фінансування заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», а саме:

1.1. В додаток 1 розділу 5 «Напрями діяльності та заходи Програми»:

-  в підколонці «2026 р.» колонки «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)»  пункту 1 «Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування)» число «8000,0» замінити числом «6000,0»;

-  в підколонці «2026 р.» колонки «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» пункту 5 «Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення» число «1000,0» замінити числом «3000,0».

- Додаток 1 до розділу 5 «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.2. Додаток 2 до розділу 8 «Очікувані результати та ефективність Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                      Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток 1

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

__________ 2026 року № ______

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. |  |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування). | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади, Державний бюджет | 3000,0 1000,0 | 4500,0 6000,0 | 6000,0 - | 5000,0 - | 4000,0 - | Покраще-ння доріг та вулиць в населених пунктах, улаштува-ння сучасного дорожнього покриття та тротуарів. |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності громади, в тому числі методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства, доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, нанесення дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади. | 7000,0 | 23000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 | Поліпшення транспортноексплуата-ційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового госпо-дарства громади, покращення умов перебува-ння пасажирів під час очікування автотранспорту. |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади (співфінан-сування). Державний бюджет. | 7000,0 8000,0 | 11000,0 - | 12000,0 - | 12000,0 - | 12000,0 - | Покращення транспортноексплуата-ційного стану доріг загального користу-вання місцевого значення, поліпшення транспортного сполуче-ння між населеними пунктами громади. |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади (співфі- нансу-вання) Державний бюджет. | 800,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | Покраще-ння транспортно-експлуата-ційного стану автомо-більних доріг загального користу-вання місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади. | 2000,0 | 1500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Покра-щення доріг, улашту-вання сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортноексплуата-ційного стану доріг, покращення умов до-рожнього руху. |
| 6 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської терито-ріальної громади. | 200,0 | - | - | - | - | Виго- товлення ПКД |

_____________________________________

Додаток 2

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

__________ 2026 року № ______

Очікувані результати та ефективність Програми

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | тис. грн | 63500,0 | 6000,0 | 9500,0 | 17000,0 | 16000,0 | 15000,0 |
|  |  | М2 | 63235,0 | 7500,0 | 11585,0 | 8500,0 | 18605,0 | 17045,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,800 | 0,820 | 2000 | 0,860 | 0,880 |
|  | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності громади, в тому числі методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства, доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, нанесення дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | тис. грн | 113000,0 | 18000,0 | 24000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |
|  |  | М2 | 125609,0 | 21176,0 | 27586,0 | 24444,0 | 26087,0 | 26316,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,850 | 0,870 | 0,900 | 0,920 | 0,950 |
|  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн | 35000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | М2 | 49306,6 | 7462,7 | 2173,9 | 6944,4 | 6666,7 | 6493,5 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 670,0 | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 770,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн | 5300,0 | 800,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | км | 5768,1 | 909,0 | 1666,7 | 1086,9 | 1063,8 | 1041,7 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,880 | 0,900 | 0,940 | 0,980 | 1000,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | тис. грн | 8500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | км | 7092 | 2247 | 1365 | 1500 | 970 | 1010 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. | 0 | 0,890 | 0,910 | 2000 | 0,970 | 1010,0 |
| Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | тис. грн | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  | од. | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Виготовлення ПКД. | % | 100 | 100 | - | - | - | - |

__________________________________