УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

92 сесія 8 скликання

30 квітня 2026 року                         м. Погребище                                    № 332

| Про внесення змін до міської цільової Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 квітня 2026 року №199 «Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки»», висновки і рекомендації  постійних комісій  Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою здійснення заходів з енергозбереження об’єктів на території громади, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни до міської цільової Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Погребищенської міської ради  від 26 березня 2026 року № 248 «Про затвердження Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки»:

1.1. В розділі 1 «Паспорт Програми:

- в пункті 11 «Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн» число «17209,00» замінити числом «18209,00»;

- в підпункті 11.3 назву «Кошти інших джерел» замінити на «Кошти обласного бюджету Вінницької області» та додати  число «1000,00» і викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. в додатку 1 до розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»:

- в підпункті 2.1. «Придбання та встановлення комплектів сонячних панелей, акумуляторів та супутнього обладнання  на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади» в колонці «Джерела фінансування» додати «Обласний бюджет Вінницької області» та в колонці «Орієнтовні обсяги фінансування» «2026» додати число «1000,00»;

- в рядках «Разом» «Орієнтовні обсяги фінансування» «2026» число «6664,00» замінити числом «7664,00» та «Всього» число «17209,00» замінити числом «18209,00» та викласти в новій редакції згідно з додатком 2

1.3. В розділі 6 «Ресурсне забезпечення Програми»:

- в колонці «Обсяг фінансування, тис. грн» в графі «Обласний бюджет Вінницької області» додати  число «1000,00» та в рядку «Всього» число «17209,00» замінити  числом «18209,00»;

- в колонці  «у тому числі за роками, тис. грн» «2026 рік» в графі «Обласний бюджет Вінницької області» додати число «1000,00» та в графі «Всього» число «6664,00» замінити  числом «7664,00» і викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

1.4. В Додатку 2 «Очікувані результати та ефективність програми» пункт 2.1. «Придбання та встановлення комплектів сонячних панелей, акумуляторів та супутнього обладнання  на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади»  викласти в новій редакції згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення 92 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

30 квітня 2026 року № 332

- ПАСПОРТ

міської цільової Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026–2028 роки

(далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Погребищенського міського голови від 24 лютого 2026 року №23 «Про підготовку проєкту міської цільової Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Комунальна установа «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, Комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Комунальна установа «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради, управління ЖКГ Погребищенської міської ради. |
| 6. | Учасники Програми (співвиконавці) | Комунальна установа «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, комунальне підприємство «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради, Управління ЖКГ Погребищенської міської ради. |
| 7. | Мета | Оптимізація споживання енергоресурсів, підвищення енергоефективності в бюджетних та житлово-комунальних сферах, скорочення видатків з місцевого бюджету на оплату енергоресурсів шляхом проведення заходів з енергоефективності та використання джерел відновлювальної енергії на об’єктах комунальної власності Погребищенської міської ради. |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 9. | Етапи виконання Програми | І етап |
| 10. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |
| 11. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього: | 18 209,00 тис. грн |
|  | У тому числі: | 17 209,00 тис. грн |
| 11.1 | Кошти місцевого бюджету |  |
| 11.2 | Кошти державного бюджету | - |
| 11.3 | Кошти обласного бюджету Вінницької області | 1 000,00 тис. грн |
| 12. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |

Начальник управління з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і

зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування

та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                               Володимир КОРІНЕНКО чальник управління                                              Володимир КОРІНЕНКО

Додаток 2

до рішення сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

30 квітня 2026 року № 332

Напрями діяльності і заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. |  |
| 2 | Енергонезалежневодопостачання | 2.1. Придбання та встановлення комплектів сонячних панелей, акумуляторів та супутнього обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | 2026 рік | Комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради Комунальне підприємство «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради Управління ЖКГ Погребищенської міської ради | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади Обласний бюджет Вінницької області | 3000,00 1 000,00 | 0 | 0 | Економія електроенергії та безперебійне постачання води |
| Разом: |  |  |  |  |  | 7664,00 | 5190,00 | 5355,00 |  |
| Всього: 18209,00 тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і

зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                              Володимир КОРІНЕНКО

Додаток 3

до рішення 92 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

30 квітня 2026 року № 332

6. Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет Вінницької області | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| Бюджет Погребищенської міської територіальної громади | 17 209,00 | 6 664,00 | 5 190,00 | 5 355,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| Всього: | 18 209,00 | 7 664,00 | 5 190,00 | 5 355,00 |

Начальник управління з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і

зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування

та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                 Володимир КОРІНЕНКО

Додаток 4

до рішення сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

30 квітня 2026 року № 332

Очікувані результати  та ефективність програми

| Найменування Завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2.1. Придбання та встановлення комплектів сонячних панелей, акумуляторів та супутнього обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | Показник затрат: обсяг витрат на виконання заходу | тис. грн | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту: кількість встановлених сонячних панелей | шт | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | Показник якості: рівень економії витрат на оплату електроенергії | % | 30 | 30 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності: відсоток зменшення споживання електроенергії порівняно з аналогічним періодом попереднього року | % | 30 | 30 | 0 | 0 |

Начальник управління з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і

зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                                Володимир КОРІНЕНКО