УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

93 сесія 8 скликання

28 травня 2026 року                        м. Погребище                                    № 451

| Про хід виконання міської цільової програми Питна вода Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1091 «Про затвердження міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 14 травня 2026 року №262 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки за 2025 рік»», погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку та благоустрою населених пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1091 «Про затвердження міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки», за 2025 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 93 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

28 травня 2026 року № 451

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова програми «Питна вода

Погребищенської міської територіальної громади»

на 2024-2028 роки

найменування програми

30 листопада 2023 року № 1091_________

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради

КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Забезпечення заходів щодо проведення будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Управлінням з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради оплочено за коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Селянська міста Погребище в сумі 150,0 тис. грн. Управлінням з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради оплочено за виготовлення та експертизу проєктно-кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини по вулиці Селянська міста Погребище в сумі 94,9 тис. грн. КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради оплачено за виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт водогону в селі Сніжна Вінницького району Вінницької області в сумі 210,0 тис. грн. |
| 2. | Забезпечення заходів щодо утримання, облаштування, сервісного обслуговування та поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення і свердловин та каналізаційних очисних споруд. | Покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, модернізація комунальних мереж водопостачання. | Забезпечення заходів щодо утримання, облаштування, сервісного обслуговування та поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення і свердловин та каналізаційних очисних споруд. | КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради проведено поточний ремонт мереж водопостачання по вулицях Б. Хмельницького, Київська, Зарічна, Коцюбинського, Шевченка, Театральна, Каденюка міста Погребище на загальну суму 200,0 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради проведено поточний ремонт артезіанської свердловини по вулиці Каденюка міста Погребище на загальну суму 199,9 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано насоси для встановлення на артезіанських свердловинах по вулицях Київська, Коцюбинського, Шевченка міста Погребище та за межами села Білашки на загальну суму 60,0 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано генератори для встановлення на артезіанських свердловинах на загальну суму 286,0 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради проведено поточний ремонт установок біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод Біотал-100 по вулиці Л. Українки міста Погребище та Біотал-200» по вулиці Росяна міста Погребище на загальну суму 1164,4 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано редуктор високого тиску на суму 71,6 тис. грн та лічильники обліку піднятої води зі свердловин на загальну суму 200,0 тис. грн КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради проведено поточний ремонт мереж водопостачання по вулицях Рокитна, Л. Українки міста Погребище на загальну суму 150,0 тис. грн. КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради проведено поточний ремонт артезіанських свердловин по вулицях Залізнична, Рокитна, Лисогірська міста Погребище, в селах Ординці, Ширмівка, Адамівка, Сопин на загальну суму 180,6 тис. грн. КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради придбано занурювальний насос з комплектуючими на суму 59,8 тис. грн. |
| 3. | Забезпечення заходів щодо проведення будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних мереж водовідведення, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій. | Розвиток та реконструкція систем водовідведення. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 4. | Здійснення заходів щодо проведення розчистки громадських колодязів. | Забезпечення населення питною водою належної якості. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 5. | Забезпечення заходів щодо оплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради. | Оплата за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії. | Забезпечення заходів щодо оплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради. | КП “Погребищекомунсервіс” погашено заборгованість по електроенергії на загальну суму 1550,0 тис. грн. |
| 6. | Погашення заборгованості по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області». | Погашення заборгованості по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області» згідно із рішенням Господарського суду Вінницької області від 18.06.2025 року справа № 902/1295/22 і постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.09.2025 року справа № 902/1295/22, а саме: заборгованості за виконані будівельні роботи, 3% річних, інфляційних збитків, витрат зі сплати судового збору. | Погашення заборгованості по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області». | Погребищенською міською радою погашено заборгованість по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області» на загальну суму 736,1 тис. грн. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Будівництво свердловин | од. | - | 1 | 1 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 1630,0 | 94,9 | 6 |
| 1.2 | Будівництво водопровідних мереж | км | - | 1 | 1 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 1.3 | Реконструкція (капітальний ремонт) водопровідних мереж | км | - | 1 | 1 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 220,0 | 210,0 | 95,4 |
| 1.4 | Утримання, облаштування, сервісного обслуговування та проведення поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. Придбання матеріалів та обладнання для мереж централізованого водопостачання, водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. | м | - | 120 | 100 | 83,3 |
|  |  | шт. |  | 45 | 35 | 77,7 |
|  |  | тис. грн |  | 2891,0 | 4122,3 | 142,6 |
| 1.5 | Будівництво каналізаційних мереж | км | - | 1,5 | - | - |
|  |  | тис. грн | - | 300,0 | - | - |
| 1.6 | Розчищення громадських колодязів. | од. | - | 10 | - | - |
|  |  | тис. грн | - | 130,0 | - | - |
| 1.7 | Оплата за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради. | Квт/год | - | 154536 | 103330 | 66,9 |
|  |  | тис. грн | - | 1700,0 | 1550,0 | 91,2 |
| 1.8 | Погашення заборгованості по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області». | од. | - | 1 | 1 | 100 |
|  |  | тис. грн | - | 736,1 | 736,1 | 100 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова програма «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки (далі - Програма) розроблена з метою покращення забезпечення населення  питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, розширення рівня надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Ресурс Програми на 2025 рік становив 7757,1 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року виділено 5556,7 тис. грн, освоєно 5313,3 тис. грн, з них:

- управлінню з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради виділено -  250,0 тис. грн., використано –  244,9 тис. грн, а саме: 150,0 тис. грн на оплату послуг по коригуванню проєктно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Селянська міста Погребище та 94,9 тис. грн на оплату послуг за виготовлення та експертизу проєктно-кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини по вулиці Селянська міста Погребище;

КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради виділено - 3965,7 тис. грн, використано - 3731,9 тис. грн, а саме:

- 200,0 тис. грн на проведення поточного ремонту мереж водопостачання по вулицях Б. Хмельницького, Київська, Зарічна, Коцюбинського, Шевченка, Театральна, Каденюка міста Погребище;

- 199,9 тис. гр. на проведення поточного ремонту артезіанської свердловини по вулиці Каденюка міста Погребище;

- 60,0 тис. грн на придбання насосів для встановлення на артезіанських свердловинах по вулицях Київська, Коцюбинського, Шевченка міста Погребище та за межами села Білашки;

- 286,0 тис. грн на придбання генераторів для встановлення на артезіанських свердловинах;

- 1164,4 тис. грн на проведення поточного ремонту установок біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод Біотал-100 по вулиці Л. Українки міста Погребище та Біотал-200» по вулиці Росяна міста Погребище на загальну суму;

- 71,6 тис. грн на придбання редуктора високого тиску;

- 200,0 тис. грн на придбання лічильників обліку піднятої води зі свердловин;

- 1550,0 тис. грн на погашення заборгованості по електроенергії;

КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради виділено 610,0 тис. грн., використано 600,4 тис. грн, а саме:

- 210,0 тис. грн на оплату послуг по виготовленню проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт водогону в селі Сніжна Вінницького району Вінницької області;

- 150,0 тис. грн  на проведення поточного ремонту мереж водопостачання по вулицях Рокитна, Л. Українки міста Погребище;

- 180,6 тис. грн на проведення поточного ремонту артезіанських свердловин по вулицях Залізнична, Рокитна, Лисогірська міста Погребище, в селах Ординці, Ширмівка, Адамівка, Сопин;

- 59,8 тис. грн на придбання занурювального насосу з комплектуючими;

Погребищенській міській раді виділено 736,1 тис. грн, використано 736,1 тис. грн на погашення заборгованості по об’єкту «Нове будівництво водопровідної мережі села Кулешів Погребищенського району Вінницької області».

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор                                                                                            Володимир КОРІНЕНКО

Погребищенської міської ради

Головний бухгалтер  управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                                                   Світлана ПОЛІЩУК