УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

95 сесія 8 скликання

17 липня 2026 року                            м. Погребище                                    № 614

| Про внесення та затвердження змін і доповнень до міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 липня 2026 року №375 «Про проєкт рішення міської ради «Про внесення та затвердження змін і доповнень до міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»», враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни і доповнення до міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі-Програма), затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року №1090 «Про затвердження міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028  роки», а саме:

1.1. В розділі 1 «Паспорт» Програми:

-  в пункті 10 «Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн» число «102013,00» замінити  числом «105213,00»;

- в підпункті 10.1 «кошти місцевого бюджету, тис. грн» число «102013,00» замінити  числом «105213,00»;

- розділ 1 «Паспорт Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. В додаток 1 розділу 5 «Напрями діяльності та заходи Програми»:

-  в підколонці «2026 р.» колонки «Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)»  підпункту 1.7 «Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок» пункту 1 «Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади» число «12000,00» замінити числом «13000,00»;

-  в підколонці «2026 р.» колонки «Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)»  підпункту 1.8 «Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду)» пункту 1 «Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади» число «4000,00» замінити числом «5000,00»;

- доповнити пунктом 8 «Забезпечення заходів щодо реалізації безбар’єрного маршруту»;

- доповнити пунктом 9 «Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту дощової каналізації»;

- Додаток 1 до розділу 5 «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

1.3. В розділі 6 «Ресурсне забезпечення цільової Програми»:

- в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» в графі «Місцевий бюджет» число «102013,00» замінити  числом «105213,0»;

- в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» в графі «Всього» «102013,00» замінити  числом «105213,0»;

- в колонці «у тому числі за роками, тис. грн» «2026 рік» в графі «Місцевий бюджет» число «19096,00» замінити  числом «22296,00»;

- в колонці «у тому числі за роками, тис. грн» «2026 рік» в графі «Всього» число «19096,00» замінити  числом «22296,00»;

- розділ 6 «Ресурсне забезпечення цільової Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

1.4. Додаток 2 до розділу 8 «Очікувані результати та ефективність Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення 95 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

17 липня 2026 року № 614

1. ПАСПОРТ

Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Погребищенського міського голови від 20 листопада 2023 року № 101 «Про підготовку проєкту міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 4. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 5. | Учасники (співвиконавці) Програми | КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |
| 6. | Мета Програми | Поліпшення загального благоустрою на території громади, покращення санітарного стану та естетичного вигляду, створення умов для побуту та відпочинку населення та гостей громади |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 8. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |
| 10. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн | 105213,00 |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1 | кошти місцевого бюджету, тис. грн | 105213,00 |
| 10.2 | кошти державного бюджету, тис. грн | 0 |
| 10.3 | кошти обласного бюджету, тис. грн | 0 |
| 10.4 | кошти інших джерел фінансування, тис. грн | 0 |
| 11. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                             Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток 2

до рішення 95 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

17 липня 2026 року № 614

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Напрями діяльності пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. |  |
| 1 | Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. | 1.1. Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 1000,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1400,00 | Освітлення населених пунктів, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. |
|  |  | 1.2. Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. |
|  |  | 1.3. Висадже-ння та утримання зелених насаджень. | 2024-2028 роки | КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. |
|  |  | 1.4. Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Відновлення клумб, газонів, квітників. |
|  |  | 1.5. Встановлення лавок та урн для сміття, контейнерів для сміття в парках, скверах, алеях, місцях загального користування та інших об’єктах. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради, «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 215,00 | 617,00 | 318,00 | 219,00 | 220,00 | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. |
|  |  | 1.6. Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлю- ння сміттєвих контейнерів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищево-доканал» Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. |
|  |  | 1.7. Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | 2024-2028 роки | КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 10000,00 | 11221,430 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 | Прибирання вулиць, очищення від снігу і льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок в зимовий період. |
|  |  | 1.8. Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністра-тивне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 3900,00 | 4605,630 | 5000,00 | 4000,00 | 4000,00 | Видалення сухих та аварійних дерев та кущів, здійснення санітарних обрізок багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. |
|  |  | 1.9. Проведення робіт з ліквідації несанкціонова-них стихійних сміттєзвалищ. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | Ліквідація несанкціонова- них стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишньо –го природного середовища. |
|  |  | 1.10. Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводо-канал» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 450,00 | 592,940 | 675,00 | 720,00 | 805,00 | Ремонт мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час |
|  |  | 1.11. Проведення робіт з виготовлення та встановлення вказівників вулиць (адресних табличок). | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 60,00 | 62,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | Встановлення вказівників вулиць (адресні таблички) для вуличної навігації в населених пунктах громади. |
| 2 | Проведення інформаційно-просвітни- цьких заходів. | 2.1. Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів бла- гоустрою територій в населених пунктах громади через засоби масової інформації. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Не потребує фінансування. | - | - | - | - | - | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погреби- щенської міської територіальної громади. |
| 3 | Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізова-ної техніки, обладнання (збільшення статутного капіталу). | 3.1. Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | 2024- 2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради, КП “Погребищеводо-канал” Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 2500,00 | 4000,00 | - | - | - | Забезпечення комунального підприємства автомобільною та спеціалізо-ваною технікою, обладнанням необхідних для здійснення робіт з благоустрою. |
| 4 | Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту містків. | 4.1. Проведення поточного ремонту містків. | 2024- 2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП “Погребищеводо-канал” Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 650,00 | 200,00 | - | - | - | Ремонт містків в населених пунктах громади, поліпшення експлуата-ційного стану містків. |
| 5 | Забезпечення заходів з благоустрою кладовищ. | 5.1. Проведення робіт з благоустрою кладовищ. | 2024- 2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, КП «Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 100,00 | 70,00 | - | - | - | Належний санітарний стан та благоустрій кладовищ. |
| 6 | Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). | 6.1. Проведення поточного ремонту, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). | 2026 рік | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | - | - | 200,00 | - | - | Ремонт, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту) в населених пунктах громади, поліпшення експлуата-ційного стану автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). |
| 7 | Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту парканів. | 7.1. Проведення поточного ремонту парканів. | 2026 рік | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | - | - | 200,00 | - | - | Ремонт парканів в населених пунктах громади, поліпшення експлуата-ційного стану парканів. |
| 8 | Забезпечення заходів щодо реалізації безбар’єрного маршруту. | 8.1. Капітальний ремонт тротуарів (з адаптацією до потреб маломобільних груп населення). | 2026 рік | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської територіальної громади. | - | - | 1000,00 | - | - | Забезпечення доступності маломобільних груп населення до соціально важливих об’єктів. |
| 9 | Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту дощової каналізації. | 9.1. Проведення поточного ремонту дощової каналізації. | 2026 рік | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погреби-щенської міської територіальної громади. | - | - | 200,00 |  |  | Ремонт дощової каналізації в населених пунктах громади. |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                                               Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток 3

до рішення 95 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

17 липня 2026 року № 614

6. Ресурсне забезпечення цільової Програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн | У тому числі за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2028 рік |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Районний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Місцевий бюджет | 105213,0 | 19255,0 | 22899,0 | 22296,0 | 19773,0 | 20990,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 105213,0 | 19255,0 | 22899,0 | 22296,0 | 19773,0 | 20990,0 |  |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                           Володимир  КОРІНЕНКО

Додаток 4

до рішення 95 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

17 липня 2026 року № 614

Очікувані результати та ефективність Програми

| Найменування завдання | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |
| - Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. | 1.1. Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. |  |  | Квт/год |  | 642000 |  | 122000 | 125000 |  |  | 130000 | 132000 |  |  | 133000 |
|  |  |  |  | тис. грн |  | 6000,00 |  | 1000,00 | 1100,00 |  |  | 1200,00 | 1300,00 |  |  | 1400,00 |
|  | Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.2.Вивезення, розподіл та розміщення на сміттєзвалищі твердих побутових відходів. |  |  | М3 |  | 2805 |  | 535 | 560 |  |  | 565 | 570 |  |  | 575 |
|  |  |  |  | тис. грн |  | 850,00 |  | 150,00 | 160,00 |  |  | 170,00 | 180,00 |  |  | 190,00 |
|  | Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.3.Висадження та утримання зелених насаджень. |  |  | тис. грн |  | 300,00 |  | 50,00 | 55,00 |  |  | 60,00 | 65,00 |  |  | 70,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 10000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
|  | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. |  |  | % |  | 0 |  | 80 | 85 |  |  | 90 | 95 |  |  | 100 |
|  | 1.4.Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | 30,00 | 35,00 |  |  | 40,00 | 45,00 |  |  | 50,00 |
|  | Придбання посадкового матеріалу (насіння трав, квітів). |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | 30,00 | 35,00 |  |  | 40,00 | 45,00 |  |  | 50,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 6000,00 |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |
|  | Відновлення клумб, газонів та квітників шляхом здійснення робіт з благоустрою. |  |  | шт. |  | 50 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
|  | 1.5.Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях, сміттєвих контейнерів, місцях загального користування та інших об’єктах. |  |  | тис. грн |  | 1589,00 |  | 215,00 | 617,00 |  |  | 318,00 | 219,00 |  |  | 220,00 |
|  | Придбання сміттєвих урн. |  |  | тис. грн. |  | 41,00 |  | 7,00 | 7,00 |  |  | 8,00 | 9,00 |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 56 |  | 14 | 12 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
|  | Придбання лавок. |  |  | тис. грн |  | 48,00 |  | 8,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | Придбання сміттєвих контейнерів. |  |  | тис. грн |  | 1500,00 |  | 200,00 | 600,00 |  |  | 300,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 125 |  | 20 | 40 |  |  | 30 | 18 |  |  | 17 |
|  | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.6.Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. |  |  | тис. грн |  | 610,00 |  | 100,00 | 120,00 |  |  | 130,00 | 130,00 |  |  | 130,00 |
|  | Придбання матеріалів для облаштування майданчиків (профільні труби, арматура). |  |  | тис. грн |  | 305,00 |  | 50,00 | 60,00 |  |  | 65,00 | 65,00 |  |  | 65,00 |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 325 |  | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |
|  | Придбання матеріалів для будівництва, електрозварювання та інші матеріали. |  |  | тис. грн |  | 305,00 |  | 50,00 | 60,00 |  |  | 65,00 | 65,00 |  |  | 65,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 350 |  | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |
|  | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. |  |  | % |  | 0 |  | 80 | 85 |  |  | 90 | 95 |  |  | 100 |
|  | 1.7.Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. |  |  | тис. грн |  | 61221,430 |  | 10000,00 | 11221,430 |  |  | 13000,00 | 13000,00 |  |  | 14000,00 |
|  |  |  |  | чол. |  | 236 |  | 47 | 48 |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |
|  | Прибирання вулиць, очищення від снігу і льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок в зимовий період. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.8.Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів, оплата послуг вишки. Утримання працівників з благоустрою (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, спецодяг, засоби індивідуального захисту, навчання з охорони праці). |  |  | тис. грн |  | 21505,630 |  | 3900,00 | 4605,630 |  |  | 5000,00 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |
|  |  |  |  | чол. (лісоруби, майстер, водій, особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду та інші). |  | 50,25 |  | 9,25 | 14 |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 |
|  | Видалення сухих, аварійних дерев та кущів. |  |  | тис. грн |  | 8150,00 |  | 1500,00 | 1550,00 |  |  | 1650,00 | 1700,00 |  |  | 1750,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 7500 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |
|  | Проведення санітарних обрізок багаторічних насаджень. |  |  | тис. грн |  | 3100,00 |  | 500,00 | 650,00 |  |  | 650,00 | 650,00 |  |  | 650,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 2750 |  | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 550 |
|  | Видалення сухих та аварійних дерев та кущів, здійснення санітарної обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.9.Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. |  |  | тис. грн |  | 350,00 |  | 50,00 | 60,00 |  |  | 70,00 | 80,00 |  |  | 90,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.10.Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. |  |  | кількість вулиць |  | 273 |  | 53 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |
|  |  |  |  | чол. (електрики) |  | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | тис. грн |  | 3242,940 |  | 450,00 | 592,940 |  |  | 675,00 | 720,00 |  |  | 805,00 |
|  | Ремонт мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1.11.Виготовлення вказівників вулиць (адресних табличок). |  |  | тис. грн |  | 160,00 |  | 60,00 | 62,00 |  |  | 33,00 | 34,00 |  |  | 35,00 |
|  |  |  |  | шт. |  | 1250 |  | 400 | 400 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |
|  | Встановлення вказівників вулиць (адресних табличок) для вуличної навігації в населених пунктах громади. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. | 2.1.Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). |  |  | шт. |  | 25 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |
|  | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 3. Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання. | 3.1.Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання |  |  | тис. грн |  | 6500,00 |  | 2500,00 | 4000,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Придбання одиниць техніки. |  |  | од. |  | 5 |  | 3 | 2 |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Середня вартість за одну од. |  |  | тис. грн |  | 2833,3 |  | 833,3 | 2000,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | - | - |  |  | - |
| 4. Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту містків. | 4.1.Виконання робіт з поточного ремонту містків. |  |  | тис. грн |  | 850,00 |  | 650,00 | 200,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | од. |  | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання матеріалів для проведення ремонту містків (труба, швелер, арматура). |  |  | тис. грн |  | 100,00 |  | - | 100,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 460 |  | - | 460 |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Ремонт містків в населених пунктах громади. |  |  | % |  | 0,7 |  | - | 0,7 |  |  | - | - |  |  | - |
| 5. Забезпечення заходів з благоустрою кладовищ. | 5.1.Виконання робіт з благоустрою кладовищ. |  |  | тис. грн |  | 170,00 |  | 100,00 | 70,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | од. |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | - | - |  |  | - |
|  | Придбання матеріалів для проведення робіт з благоустрою кладовищ (профільна труба, металеві декоративні штахети). |  |  | тис. грн |  | 70,00 |  | - | 70,00 |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 260 |  | - | 260 |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  | шт. |  | 150 |  | - | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення благоустрою кладовищ в населених пунктах громади. |  |  | % |  | 1,4 |  | - | 1,4 |  |  | - | - |  |  | - |
| 6. Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). | 6.1. Виконання робіт з поточного ремонту, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | - | - |  |  | 200,00 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | од. |  | 4 |  | - | - |  |  | 4 | - |  |  | - |
|  | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту) (труба, швелер, арматура). |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | - | - |  |  | 200,00 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 96 |  | - | - |  |  | 96 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | шт. |  | 32 |  | - | - |  |  | 32 | - |  |  | - |
|  | Ремонт, облаштування автобусних павільйонів (зупинок громадського транспорту). |  |  | % |  | 6,9 |  | - | - |  |  | 6,9 | - |  |  | - |
| 7. Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту парканів. | 7.1. Виконання робіт з поточного ремонту парканів. |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | - | - |  |  | 200,00 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | од. |  | 2 |  | - | - |  |  | 2 | - |  |  | - |
|  | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту парканів (труба, швелер, арматура). |  |  | тис. грн |  | 200,00 |  | - | - |  |  | 200,00 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 36 |  | - | - |  |  | 36 | - |  |  | - |
|  | Ремонт парканів. |  |  | % |  | 40 |  | - | - |  |  | 40 | - |  |  | - |
| 8. Забезпечення заходів щодо реалізації безбар’єрного маршруту. |  |  | 8.1. Виготовлення звіту з аналізу цін та перелік матеріалів та їх цін. | тис. грн |  | 35,00 |  | - |  |  | - | 35,00 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | од. |  | 5 |  | - |  |  | - | 5 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Проведення інженерно-геодезичних вишукувань на місцевості. | тис. грн |  | 55,00 |  | - |  |  | - | 55,00 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | од. |  | 5 |  | - |  |  | - | 5 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації. | тис. грн |  | 300,00 |  | - |  |  | - | 300,00 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | од. |  | 5 |  | - |  |  | - | 5 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Забезпечення доступності маломобільних груп населення до соціально важливих об’єктів. | % |  | 100 |  | - |  |  | - | 100 |  |  | - | - |  |  |
| 9. Забезпечення заходів з проведення поточного ремонту дощової каналізації. |  |  | 9.1. Виконання робіт з поточного ремонту дощової каналізації. | тис. грн |  | 200,00 |  | - |  |  | - | 200,00 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | од. |  | 2 |  | - |  |  | - | 2 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту (фундаментні блоки, панель перекриття, бетонні труби, каналізаційні лотки). | тис. грн |  | 200,00 |  | - |  |  | - | 200,00 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | м. пог. |  | 61 |  | - |  |  | - | 61 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 10 |  | - |  |  | - | 10 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Ремонт дощової каналізації. | % |  | 2 |  | - |  |  | - | 2 |  |  | - | - |  |  |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                           Володимир  КОРІНЕНКО